合同编号：

- 眉山环天农业科技有限公司

建设工程全过程造价咨询合同

委托人：眉山环天农业科技有限公司

咨询人：

签订地点： 眉山天府新区视高街道

签订日期：      年      月      日

# 第一部分　协议书

委托人（甲方）：眉山环天农业科技有限公司

咨询人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

- 1.工程名称： 2023年仁寿县龙马镇财政转移支付高标准农田项目(改造提升) 
2.工程地点： 眉山天府新区

3.工程规模：  项目主要建设内容为改造提升高标准农田建设 10000 亩，包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施等。

4.建设工期或周期：140日历天

5.其他：  /

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：在施工图设计阶段、施工阶段、结算阶段、成本分析阶段提供全方位的造价咨询服务，包含但不限于工程量清单编制、工程量计算、审核报告、承包人进度款审核、变更签证审查、材料询价、认质认价、工程结算等相关工作，以及建立台账。

乙方在业务安排中，必须确保工作完成时间、质量，不得因自身原因推诿或拒绝承揽甲方任何造价咨询工作内容。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自    年   月   日开始实施，至该项目完成审计工作，出具审计报告后终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

- 酬金和支付方式

- 1.酬金：人民币       元（大写：                   ，含税），其中不含税价款为             元，增值税为            元，税率 6 %（若乙方为小规模纳税人，则结算时按实际开票税率进行结算），包干使用。

2.支付方式：乙方按照专用条款的支付时间节点，向甲方开具增值税专用发票后，30个工作日内支付服务费用。（具体支付比例详见第三部分6.3）

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构

成合同文件的组成部分。

七、履约保证金

7.1履约保证金=中标合同价的  10 %。

7.2履约保证金的形式和时间：履约保证金采用现金担保的方式。现金担保必须通过乙方的基本账户以银行转账方式提交到甲方指定账户。提交时间为乙方收到中标（选）通知书后10日内。若10日内未能到账，视为乙方自动放弃中标（选）资格。

7.3履约保证金的退还：乙方在履行完本合同所约定的义务后，乙方可向甲方提出书面申请，甲方在30个工作日内按照乙方指定账户无息反还履约保证金。

7.4 本合同约定的所有违约金、赔偿款等，甲方有权直接在履约保证金内予以扣除（如按合同约定缴纳），乙方须在10日内补足。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1.订立时间：      年   月    日

2.订立地点： 眉山天府新区视高街道

十、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式_陆_份，具有同等法律效力，其中委托人执_肆_份，咨询人执贰份。

十二、附件

中选通知书、履约保证金缴纳凭证

(以下无正文）

（以下为签章页）

委托人名称（公章）：                       咨询人名称（公章）：

法定代表人　　 　                           法定代表人

（或委托代理人）：　　                     （或委托代理人）：

电　　话：　　　　　　　　   　            电　　话：

开户银行：

银行帐号：

合同订立时间：    年    月    日

# 第二部分 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定，项目咨询团队向委托人提供团队人员名单及联系方式。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更 
  　6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止
　　除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
  （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
  （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

# 第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用    /

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:《2013建设工程工程量清单计价规范》、《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件等、川价发[2008]141号文《四川省工程造价咨询服务收费标准》。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：  /

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：  /

2.3答复

委托人同意在7日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有注册造价工程师资格条件，团队人员的数量为 4 人。

3.1.2项目负责人为：        ，联系电话：      ；项目负责人为履行本合同的权限为：制定编制方案，监督编制过程；在签章前审阅最终编制文件，审定编制条件、编制原则及重要技术问题；负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧；确定重要项目的编制技术方案，提出技术要求。咨询人的一切要求、通知均以书面形式由项目负责人签字后提交委托方，所有造价咨询成果必须有项目负责人的签字。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：  /

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：  /

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

3.2.2咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后7日内给予书面答复。

3.2.3咨询人应认真清点并保管好委托人提供的造价资料，工作完成后，咨询人须如数、原样返还委托人提供的全部造价资料。如委托人提供的资料不完整，咨询人应在收到委托人提供资料48小时内书面通知委托人，若因咨询人未及时提出以上要求致使工作延误及错误，由此造成的损失由咨询人负责。

3.2.4咨询人应对提供的工作成果(包括测算资料、预结算文件、审核报告、工程量计算底稿、工程经济标评审意见、工程造价分析等相关书面及电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

3.2.5委托人委托的业务有保密要求，造价咨询人员应对委托业务中的各种资料和结论保密，不得透露给第三方。

3.2.6咨询人在接到委托人通知后， 2小时内专业工程师到达工作现场，并由项目负责人组织按照约定的程序开展工作。

3.2.7咨询人需就双方意向确认的项目，三日内必须成立“视高第二污水厂扩改建项目组”，为保证工作质量，项目组的造价人员需固定。根据项目规模，项目组人员共 4 人，确立负责人1 名，固定人员 3 名（其中土建固定人员 2 名、设备采购安装固定人员  1 名）。

3.2.8咨询人工作必须是由“视高第二污水厂扩改建项目组”成员负责完成。项目组人员需接受委托人的造价管理流程、规章制度、配合要求的培训，在合同执行期间，项目组人员为主要工作人员，负责完成与委托人的资料交接，信息反馈等工作。合同生效期间，咨询人不得随意更换小组人员，如需变更造价咨询人员，须提前3 日书面通知委托人，经委托人同意方可更换。

3.2.9咨询人按照委托人要求的时间完成造价咨询工作(从委托之日至项目出具审计报告日止），非咨询人原因造成的延误，咨询人须及时办理工期延长申请，经委托人审核同意后按延长工期执行。

3.2.10咨询人提交的工作成果封面有项目负责人签名并加盖公司印章和注册造价工程师执业专用章。

3.2.11为便于双方资料对接，要求咨询人在造价咨询业务中资料格式标准化。

3.2.12咨询人各项工作成果，经委托人审核，如发现工程量计算、定额套项、材料价格计取、费用计取等方面出现错误，咨询人须在委托人指出问题后2 日内进行全面复核并提交修改后的工作结果。

3.2.13项目负责人在配合过程中应保持工作主动性，定期与委托人进行沟通。

3.2.14咨询人“视高第二污水厂扩改建项目组”人员应主动关心实际工程现场施工情况，并确保每周至少三个工作日有1人以上的人员在工地现场或环天水务公司进行成本配合工作和施工过程造价动态管理工作。

3.2.15 咨询人在委托人实施项目开发的过程中，可能存在各类设计、施工方案、图纸反复、需要多次测算的情况，咨询人承诺给予无条件支持。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后  / 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为  / 。

- 各阶段咨询人配合要求

4.1施工图设计阶段

4.1.1工作要求：

（1）配合完成目标成本的制定工作。配合项目成本人员完成对施工图工程量的计算和复核。

（2）根据结构优化需要完成对设计单位设计过程中的结构指标的计算。

（3）参加施工图会审提出会审意见。

（4）完成施工图预算编制工作。

4.1.2人员及时间要求：

（1）项目负责人根据工作量情况提前确定项目人员的分工情况，各造价人员根据各自分工完成目标成本编制需要数据的计算。

（2）结构优化过程中对设计院白图结构指标的计算需要由经验丰富的造价人员完成。

4.1.3成果要求：

（1）计算完成预算编制工作，并符合相关技术标准、规范、定额等。

（2）及时准确提出目标成本编制、结构指标的测算需要的数据。

（3）提出的施工图会审意见应确保在后续的清单编制过程中无标注不清、做法不明等情况。

（4）以设计经济性管理的要素为内容：“产品组合方案、土地价值利用、场地标高、节能方案、建筑平面与立面、供水供电方式、软硬景比例、基础选型、结构指标、设备选型、标准化做法”开展成本优化工作，并积累过程中的工作总结为案例进行备案。

4.2施工阶段

4.2.1工作要求：

（1）负责完成对施工组织设计方案的经济评估。

（2）配合完成进度款工程量审核。

（3）完成变更签证审核及相关工作。

（4）参加主要隐蔽工程及工程验收工作并完成确认手续。

（5）以合同为主线，对项目主体建筑工程、设备采购，管网、园林景观的动态成本进行管理并反馈。

（6）提供现场成本管理造价咨询服务，完成《咨询公司服务周工作报告单》。

（7）完成《造价咨询工作月报》。

（8）积极配合委托人的认质认价工作，对需认质认价的材料、设备等开展价格咨询，提供咨询成果，提出合理建议。

4.2.2人员及时间要求：

（1）对工程量差异核对评定由清单编制人员进行，对施工组织设计、施工方案进行审查评定，项目负责人核查并对结果负责。

（2）该阶段咨询单位人员必须确保每周至少三个工作日有1 人以上的人员在工地现场或环天水务公司进行成本配合工作。周报于每周五17：30 前报送。每周在环天水务的工作时间需满足视高第二污水处理厂扩改建项目成本工程师的要求。

（3）项目经理负责完成《咨询公司服务周工作报告单》、《造价咨询工作月报》，月报于每月29 日前报送。

4.2.3成果要求：

（1）《咨询公司服务周工作报告单》包括：设计变更、现场签证审核情况（附审核明细表）、承包方清单编制情况、工程结算情况、现场成本工作简述、下周工作计划。

（2）每月完成的造价咨询工作月报内容需包括：清单编制、预算核对情况明细表；变更签证结算情况；市场建安费用单价变化情况；月项目成本管理出现的问题警示。

（3）完成施工方案经济性评估。根据施工中：基坑支护、场地布置、降水方案、土方平衡、转换层支护几个要素，配合项目经理部、工程项目管理部门完成上述施工方案的经济性评估记录，并进行备案；

（4）对日常工作台帐进行维护，保证扣款台帐、变更签证指令单台帐、合同台帐准确、及时、完整性。

4.3结算阶段：

4.3.1工作要求：

（1）完成各类工程，材料、设备的结算工作并提供审核报告。

（2）结算工作必须全部由项目组固定人员完成。项目负责人及时反馈核对过程中存在的问题并积极与委托方管理人员共同推进结算进度。

4.3.2结算完成时间要求

工程竣工后90 天以内完成结算工作。

5. 违约责任

5.1委托人的违约责任

5.1.1委托人违约金的计算及支付方法：  /

5.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：  /

5.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：  /

5.2合同双方任何一方不能履行或未切实履行合同条款，均属违约。违约所造成的损失，按本合同规定及政府有关政策，由违约方承担。

5.3由于咨询人原因未按照约定时间完成委托业务（包括变更签证审批），咨询人按500 元/日向委托人支付违约金；如果由于咨询人原因逾期10 天仍未完成委托业务，委托人有权解除合同，且咨询人需承担由于业务延期造成的一切相关经济损失。

5.4造价咨询质量要求

在全过程造价咨询服务中，因咨询人原因造成造价咨询成果错误的情况，错误累计按500/处计取违约金，并按照以下方式处理：

5.4.1预算造价咨询质量。若咨询人提交的成果未能通过评审，委托人有权解除合同不再支付酬金，同时咨询人按合同金额30%承担违约责任，并赔偿由此造成的委托人的直接经济损失。若因施工图预算或工程量清单的编制失误，导致工程漏项或漏量，造成评审审减（增）率超过施工图预算的送审价10%（包含）-15%（不含），扣减10%造价咨询酬金；造成评审审减（增）率超过施工图预算的送审价15%（包含）-20%（不含），扣减20%造价咨询酬金，造成评审审减（增）率超过施工图预算的送审价20%（含），扣减全部造价咨询酬金，并赔偿委托人相关损失，并报送有关部门进行处理（因政策性调整原因除外）。

5.4.2日常成本造价咨询资料。日常造价咨询以进度款、审核报告、工程量计算、工程造价分析、月报表、变更签证、认质认价等日常咨询服务单项分每一批次进行考核，并执行累计考核。因咨询人工程量计算、定额套项、材料价格计取、费用计取、造价成果报告等方面出现错误，造成委托人审核造价与咨询人审定造价存在差额，按以下方式处理。

（1）若错误率在＞1%，≤3.0%，扣除超出1%部分的1%作为违约金；

（2）若错误率＞3.0%，≤5%，扣除超出1%部分的3%作为违约金；

（3）若错误率＞5.0%，，扣除超出1%部分的10%作为违约金；

注：错误率是指错误引起的总差异金额绝对值占总金额的比例

5.4.3结算审计。咨询人对承包人的结算送审资料进行审查（一审），审查质量以审计结果（二审）作为依据，按以下方式处理。

（1）若审减率＞5%，≤7%，扣除超出5%部分的2%作为违约金；

（2）若审减率＞7.0%，≤10%，扣除超出5%部分的5%作为违约金；

（3）若审减率＞10%，视为结算咨询服务不合格，委托人解除合同，不再支付剩余尾款，并视情况严重程度有权扣除履约保证金。

对于以上错误导致委托人形成实际损失的，咨询人必须全额赔偿，委托人有权从咨询人合作的任何项目款项中扣回；对咨询费用不足抵扣实际损失的，委托人将提出索赔要求。同时，实际损失超过20 万（含）以上，或者违约金金额累计达到合同金额50%的，委托人有权立即终止合同，咨询人须无条件配合并执行，咨询人之后不得以任何名义宣称合作历史，否则委托人有权追诉。

5.5咨询人未经委托人同意变更咨询人员，按5000 元/人次承担违约金。咨询人未按委托人要求更换咨询人员，按3000 元/人次承担违约金。

5.6咨询人在要求时间，未在指定工作现场的，按2000 元/人次承担违约金。

5.7咨询人出现任何损害委托人利益的情况，委托人有权终止合同并扣减不低于委托业务造价咨询费用20%的违约金，并保留法律诉讼的权利。

5.8咨询人如未遵守保密义务，擅自向第三方透露与本委托业务有关信息，委托人有权终止本合同。如造价咨询费用未付，委托人可无需支付；如已支付造价咨询费，咨询人应在委托人终止合同后三日内退还已付款，并且咨询人还须赔偿因此给委托人带来的损失。

5.9如因委托人原因终止合同，委托人应按咨询人已完成工作量支付咨询人相应的服务费。

6.支付

6.1支付货币

币种为：人民币，汇率为：  / ，其他约定：  / 。

6.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的应付款日期__7__日前，提交委托人要求的相关附件资料。

6.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付至合同总金额 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 开工令发出后 | 10% | / |
| 第二次付款 | 完成工程量70% | 50% | / |
| 第三次付款 | 完成竣工结算资料 | 70% | / |
| 最后一次支付 | 审计结束后 | 100% | / |

6.4付款前，咨询人需提供符合甲方要求的全额增值税专用发票，并提交支付所需资料待委托人确认后30个工作日内进行支付。

- 7.合同变更、解除与终止

7.1合同变更
    7.1.1 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，合同金额不做调整。
    7.1.2因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，合同金额不做调整。

7.2合同解除

7.2.1双方约定解除合同的条件还包括：咨询人提交的成果未能通过评审的，委托人有权解除合同，并按合同4.2款的约定要求咨询人承担相应的责任。

7.2.2因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：  / 。

8. 争议解决

本造价咨询合同发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向项目所在地具有管辖权的人民法院起诉。

9. 其他

9.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

差旅费及相关费用的支付：咨询人自行负责。

9.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 由委托人确定 。

9.3保密

委托人申明的保密事项和期限：  / 
    咨询人申明的保密事项和期限：  /              
    第三人申明的保密事项和期限：  /

9.4联络

9.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在3 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

9.4.2委托人指定的送达接收人：  / ，送达地点：  / ，电子邮箱：  / 。

咨询人指定的送达接收人：  / ，送达地点：  / ，电子邮箱：  / 。

9.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于  / 。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于  / 。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  /

- 10.补充条款：无

(以下无正文）

附件

中选通知书

履约保证金缴纳凭证